Outlook Assistant 完整開發進度包 v2026-03-07

專案基本資訊

- 語言/框架：VB.NET WinForms、Microsoft.Office.Interop.Outlook

- 環境：Outlook LTSC 16.0.19725 (64位元)、本機 PST 檔、olNotExchange

- 主檔案：Form1.vb (2524行)、DebugForm.vb、moduleStore.vb（程式碼存檔）、MultiSelectTreeView.vb

- 5個分頁：資料夾統計(Tab1)、依日期統計(Tab2)、尋找附件(Tab3)、尋找系列郵件(Tab4)、尋找重複郵件(Tab5)

重要物件命名

AppOutlook = Outlook.Application

objNameSpace = Outlook.NameSpace

TreeView1/2/3, Tree1/2/3, SimTreeView2

ListView1/2/3/4

Chart2（依日期統計圖表）

Button3 = Tab3搜尋執行鍵

Button3_Stop = 中止鍵

blnButton3_Stop = Boolean 中止旗標

TextBox3 = 附件關鍵字輸入

CheckAttachName = 是否篩選附件檔名

CheckSize = 是否篩選大小

已完成的改動

Threading & COM 穩定性

| 項目 | 改動 |
| --- | --- |
| folderCountCache、mailCountCache | 改為 ConcurrentDictionary，.Add() → .TryAdd() |
| GetInfoForListview | 改為 Async Function，移除 Task.Run 包 COM，移除 .Result 死結 |
| TreeView1_AfterSelect | 改為 Async Sub + Await |
| CountMailByYearAsync_CL2 | 移除 Task.Run wrapper，COM 留在 UI 執行緒，每10年 Task.Yield() |
| GetYearCountsAsync_CL | Await Task.Run(Sub() UpdateCounterProgress) → 直接呼叫 |
| ContextMenu | 3個 ContextMenuStrip 改為 Form 層級成員變數，初始化一次，消除 AddHandler 累加 |

UI 效果

| 項目 | 改動 |
| --- | --- |
| TreeView/ListView Hover | 共用 Handler，Color.FromArgb(240,240,240) 高亮 |
| 防閃爍 | Win32 雙緩衝 TVM_SETEXTENDEDSTYLE、LVM_SETEXTENDEDLISTVIEWSTYLE |
| Chart2 平均線 | 改為獨立 Series("平均線")，ChartDashStyle.Dash，TextAnnotation 標籤錨定右端 |
| Chart2 切換空資料夾 | ShowResult() 清除舊 Series/Annotation 修正殘留顯示 |
| DebugForm 防閃爍 | BeginUpdate/EndUpdate 包 Items.Add，SubItems 預先建立 |
| DebugForm 複製功能 | 雙擊複製單行、Ctrl+C 複製多行（Tab分隔） |

Pending 清單（確認要改、還沒動）

| 優先 | 位置 | 問題 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 行 862 s4Task.Result | Task.Run(GetMailCountByMAPINew) 仍在，Await 版本被注釋 |
| 高 | 行 1209 | Invoke(Sub() lblStatus1.Text = GetMailCountByMAPINew(...)) COM 在 Invoke 裡 |
| 高 | 行 1664 | 仍有 Await Task.Run(Sub() UpdateCounterProgress(...)) |
| 中 | ListView 排序 | CompareNumbers 仍用 Async+Task.Yield+.Result，改成背景整批排序 |
| 中 | GetFolderSizeLINQ | 改用 GetTable + Marshal.ReleaseComObject |
| 低 | Marshal.ReleaseComObject | 多處未釋放：CountMailByYearAsync_CL2、FilterAttachByKeywordAsync 附件物件 |

LINQ 優化（已識別未實作）

- keyword.ToLower 在三個 FilterAttach 函數的迴圈內重複計算 → 拉到迴圈外

- findName.Replace(" - ", "") 在 FindNodeByName 等函數迴圈內重複計算 → 拉到迴圈外

- ShowResultToListView2 不必要 Invoke + 缺 BeginUpdate/EndUpdate

使用者明確不想做的

- 不移除 Parallel.ForEach（保留效能，ConcurrentDictionary 降低風險即可）

- cache key 不改成 FolderPath 字串（接受偶爾 cache miss）

Tab3 尋找附件：完整探索紀錄

效能問題

- 資料夾 Inbox_2000~2018：9840封，Restrict 篩出有附件 5310 封

- 現在做法：逐封讀 Attachments，154秒 / 5310封 = 29ms/封（COM 正常速度，但量太大）

現有程式碼流程

Button3_Click

├─ GetFilterString3() → 建立 DASL Restrict 字串（有附件 + 大小範圍）

├─ selectedFolder.Items.Restrict(filter1) → MAPI 索引篩選，快

├─ 若有附件檔名關鍵字 → FilterAttachByKeywordAsync()

│   └─ Parallel.ForEach（COM STA 違規，實際等於序列化）

│       └─ 每封：mail.Attachments.Cast().Any(attachment.FileName.Contains)

│       └─ 每封 Invoke 更新進度（幾千次跨執行緒）

└─ ShowResultToListview3Async()

└─ For Each → 每封讀 Subject/Size/ReceivedTime/Sender.Name/Attachments.Count/EntryID（6次COM）

└─ 最後 AddRange 一次寫入 ListView（這個正確）

路線 A：Restrict 直接過濾附件檔名 ❌ 死路

測試三種語法（httpmail:attachmentfilename、PR_ATTACH_LONG_FILENAME 0x3707001F、PR_ATTACH_FILENAME 0x3704001F）全部回傳 0 封，本機 PST 不支援附件屬性索引查詢。

路線 A2：AdvancedSearch ❌ 死路

- LTSC 環境 HResult=0x8007064F 作業失敗

- Windows Search 索引未啟用 或 LTSC 不支援此功能

- 換 PST 資料夾也一樣失敗，三種 filter 全敗

路線 B1：SetColumns 預載附件屬性 ❌ 無效

SetColumns("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x3707001F") 導致 mail.Attachments 變 null，因為附件是子物件，不是 MailItem 層級屬性，SetColumns 無法預載。

路線 B2：下一步（待實作，尚未測試）

vb

' 移除 Parallel.ForEach，改回單純 For Each（GetFirst/GetNext）

' keyword.ToLower 拉到迴圈外

' Invoke 進度改 Mod 50

' 加 Await Task.Yield() 每50封讓 UI 喘氣

' 不用 SetColumns（對附件無效）

預期改善幅度不大（同樣要讀每封附件），但至少穩定，不會有 COM STA 違規。

真正可能大幅加速的方向（未探索）

- Items.SetColumns 搭配郵件層級屬性（Subject、Size）用在 ShowResultToListview3Async，減少 Step 4 的 COM 呼叫，預期快 5~10 倍

- Redemption 第三方 COM 庫：支援完整 MAPI 屬性查詢，但需要額外安裝

- GetTable() 讀 EntryID 再批次開信：對 Step 3 幫助有限，對 Step 4 有幫助

給下一個聊天串的行動指示

Tab3 效能下一步：

- 先實作 B2（穩定版 For Each，移除 Parallel），測量基準時間

- 再把 ShowResultToListview3Async 改用 GetTable 讀郵件屬性（Step 4 優化）

- GetTable 需要的欄位：Subject、Size（PR_MESSAGE_SIZE 0x0E080003）、ReceivedTime、SenderName、EntryID、附件數量（待確認是否支援）

其他 Pending 依優先順序：

- 行 862 s4Task.Result 死結

- 行 1209 COM 在 Invoke 裡

- ListView 排序改背景整批處理

- Tab4、Tab5 開發